แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ การตลาด การค้า การลงทุน โลจิสติกส์และระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน
	๕


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย ๓  หมู่ที่ ๑  บ้านวังเวียน

	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม.
	๓๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑
บ้านวังเวียน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	สมทบ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ บ้านหนองท้ายเรือ
	สมทบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนายายอาม

	300,๐๐๐
	หมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองท้ายเรือ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ การตลาด การค้า การลงทุน โลจิสติกส์และระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน
	๖


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	ปรับปรุงถนนหินคลุกทุกซอย หมู่ที่ ๓ บ้านตรอกเสม็ด


	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ลูกบาศก์เมตร
	๓๐๐,๐๐๐


	หมู่ที่ ๓
บ้านตรอกเสม็ด

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
๕  
	สมทบ เพิ่มเฟสไฟฟ้า สามเฟส ซอย ๑     หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งปรือ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วงกระแจะ
     
	สมทบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนายายอาม
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม.
	๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

	หมู่ที่ ๔
บ้านทุ่งปรือ
หมู่ที่ ๕
บ้านห้วงกระแจะ
	กองช่าง
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ การตลาด การค้า การลงทุน โลจิสติกส์และระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน
	๗


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖

	ก่อสร้างถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน
	กว้าง ๔ เมตร ระยะรวม ๙๘ เมตร กว้าง ๖ เมตร ระยะรวม ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๒    ตร.ม.
	300,000
	หมู่ที่ ๖
บ้านวังหิน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

๘


	ก่อสร้างถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านวุ้งสาริกา
ปรับปรุง/ต่อเติม ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสี
	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม.
จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด)
	๓๐๐,000
๓๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๗
บ้านวุ้งสาริกา
หมู่ที่ ๘
บ้านหนองสีงา
	กองช่าง
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ การตลาด การค้า การลงทุน โลจิสติกส์และระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน
	๘


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9

๑๐
	ก่อสร้างถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง
ก่อสร้างสวนสุขภาพ  หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองน้ำใส
	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตร.ม.
ลู่วิ่งออกกำลังกายและสะพานเดิน จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด)
	๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

	หมู่ที่ ๙
บ้านหินกอง
หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านหนองน้ำใส

	กองช่าง
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	


แบบ ผด.๐๒
	๙


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ การตลาด การค้า การลงทุน โลจิสติกส์และระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


๑.2  แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑

	ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์
ส่งน้ำ

	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

	10๐,๐๐๐

	- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งป่าใต้
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน

	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๓  การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบภายใน
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๙  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	ป้องกันและลดอุบัติ
เหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่,  
เทศกาลสงกรานต์  
	จัดตั้งจุดตรวจในช่วง
เทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์
	๓๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
๓
	ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ (ศูนย์พลังแผ่น
ดินเอาชนะยาเสพติดตำบลวังโตนด)
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
	ดำเนินกิจกรรมของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อุดหนุนจังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี
	๒๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
จังหวัดจันทบุรี
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1๐

	


แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๓ แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลวังโตนด

	๓๙,๑๐๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลวังโตนด

	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	จัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

ตำบลวังโตนด 
	๑๑๒,๗๐๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลวังโตนด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1๑


แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๓ แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	จัดหาอาหารเสริม
(นม) ให้กับศูนย์
	ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๖๘๓,๐๐๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลวังโตนด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	พัฒนาเด็กเล็ก และ
	ตำบลวังโตนด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	สถานศึกษาในพื้นที่
	๔๕,๐๐๐ บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	สถานศึกษาในพื้นที่
	
	สถานศึกษาในพื้นที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-โรงเรียนวังเวียน
	
	-โรงเรียนวัดวังหิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	๓๕,๐๐๐ บาท
	
	-โรงเรียนบ้านห้วง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-โรงเรียนบ้านห้วง
	
	กระแจะ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	กระแจะ
	
	โรงเรียนวัดวังหิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	๔๓๔,๐๐๐ บาท
-โรงเรียนวัดวังหิน
๑๖๙,๐๐๐ บาท

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1๒


แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๓ แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
	สนับสนุนค่าอาหาร
	สถานศึกษาในพื้นที่
	๑,๓๒๘,๐๐๐
	สถานศึกษาในพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กลางวันให้กับสถาน
	-โรงเรียนวังเวียน
	
	-โรงเรียนวัดวังเวียน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ศึกษาในพื้นที่
	๗๒,๐๐๐ บาท
	
	-โรงเรียนบ้านห้วง 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-โรงเรียนบ้านห้วง 
	
	กระแจะ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	กระแจะ
	
	-โรงเรียนวัดวังหิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	๙๐๔,๐๐๐ บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-โรงเรียนวัดวังหิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	๓๕๒,๐๐๐ บาท

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1๓


แบบ ผด.๐๒
	1๔


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๔ แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
๒
	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทำหมันสุนัขและแมว 
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆในพื้นที่
	ดำเนินการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อพิษสุนัขบ้าทำหมันสุนัขและแมว
ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ
	๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

	ตำบลวังโตนด
ตำบลวังโตนด

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	๑๕


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
๒
๓
	คาราวานเสริมสร้างเด็ก
ดำเนินการจัดฝึกอบรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ การเรียนภาษาต่างๆฯลฯ ให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
เสริมสร้างและพัฒนา

คุณภาพ/ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ

	๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
ตำบลวังโตนด
ตามที่กำหนด
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  


๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑

๒
	งานวันเด็กแห่งชาติ
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่

จัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุ
	๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
	สนามกีฬา
ตำบลวังโตนด
ตำบลวังโตนด
	กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	แข่งขันกีฬาประจำ
	จัดกิจกรรมแข่งขัน
	๕๐,๐๐๐
	สนามกีฬาประจำ
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ตำบลวังโตนด


	กีฬาภายในตำบล
วังโตนด
	
	ตำบลวังโตนด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	แข่งขันกีฬาชมรม
	จัดกิจกรรมการ
	๒๐๐,๐๐๐
	องค์การบริหาร
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	องค์การบริหารส่วน
	แข่งขันกีฬา และ
	
	ส่วนตำบลในเขต
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ตำบล อำเภอนายาย
อาม

	กิจกรรมอื่น ๆ 
	
	อำเภอนายายอาม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๑๖


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  


๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕
๖
๗
	งานวันสำคัญทาง
ศาสนา เช่น
วันเข้าพรรษา ออก
พรรษา ลอยกระทง
ส่งเสริมประเพณี
จัดงานรัฐพิธีสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
สนับสนุนการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญของชาติ
	จัดกิจกรรมสำคัญ
ทางศาสนาและ
ประเพณี

ต่าง ๆ ในพื้นที่
จัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ
อุดหนุนอำเภอนายายอาม เพื่อจัดงานต่างๆที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ
	๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
ตำบลวังโตนด
อำเภอนายายอาม
	กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๑๗

	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  


๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๘
	สนับสนุนการดำเนินโครงการจัดงานของดีอำเภอนายายอาม

	อุดหนุนอำเภอนายายอาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่ นำของดีอำเภอนายายอามสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จักและชักชวนนักท่อง
เที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
	๓๐,๐๐๐

	อำเภอนายายอาม

	กองการศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๑๘


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๗ แผนงานงบกลาง
	๑๙


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูง
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
	๔,๗๐๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	อายุ
	ผู้สูงอายุ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
	๑,๐๕๖,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	พิการ
	ผู้พิการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
	๑๘๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ติดเชื้อ
	ผู้ติดเชื้อ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	ป้องกันและแก้ไข
	ช่วยเหลือ/บรรเทา
	๒๐๐,๓๔๙
	ตำบลวังโตนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ปัญหาภัยพิบัติทาง
	ความเดือดร้อนจาก
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ธรรมชาติ (ภัยแล้ง
อุทกภัย วาตภัยฯลฯ)

	ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


๒.๗ แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕
	สนับสนุนกองทุนหลัก
	สนับสนุนการ
	๗๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ประกันสุขภาพระดับ
ตำบล (สปสช.)
	ให้บริการด้าน
สาธารณสุขตำบลวังโตนด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๒๐


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและกีฬา
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๔  การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
 
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้


๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน
	๒๑


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ/อบรมความรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ การเลี้ยงปลา ผูกผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่

	ฝึกอบรมความรู้/อาชีพการทำเกษตรปลอดสารพิษ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประชาชนในพื้นที่
	๓๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	๒๒


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	จัดซื้อถังบรรจุขยะ
	จัดซื้อภาชนะรองรับ
	๕๐,๐๐๐
	องค์การบริหาร
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	มูลฝอย
	ขยะมูลฝอย
	
	ส่วนตำบลวังโตนด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	๒๓


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามพระราชดำริของ
	จัดโครงการ/กิจกรรม
ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
	๒๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลและพระบรมวงศ์ ฯลฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๕  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



๔.๓ แผนงานสาธารณะสุข
	๒๔


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	ก่อสร้างลานเทกองคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสีงา
	กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ 
ตร.ม.
	๓๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองสีงา
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๘  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	๒๕


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	อบรมให้ความรู้ 
	จัดอบรมเพื่อพัฒนา
	๕,๐๐๐
	ตามที่กำหนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ระเบียบกฎหมายใน
	บุคลากรให้มีประ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	การปฏิบัติหน้าที่ให้
	สิทธิภาพ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	แก่บุคลากร

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก
	สนับสนุนการดำเนินงานของ
	๒๐,๐๐๐
	ตำบลวังโตนด
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	หน่วยงานภายนอก (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ)
ก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด หมู่ที่ ๔  บ้านทุ่งปรือ
	หน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ราษฎรในพื้นที่
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
	๙๙,๐๐๐
	หมู่ที่ ๔ 
 บ้านทุ่งปรือ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๘  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	๒๖


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
๕
๖
	ปรับปรุง/ตกแต่งห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดแห่งใหม่ หมู่ที่ ๔  บ้านทุ่งปรือ
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบรมการจัดทำบัญชีระบบ e-Laas
	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
จำนวน ๑ ครั้ง
จำนวน ๑ ครั้ง
	๕๖๐,๘๒๔
๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
	หมู่ที่ ๔
บ้านทุ่งปรือ
ตามที่กำหนด
ตามที่กำหนด
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต  และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ ๘  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑


	อบต.เคลื่อนที่/กิจกรรมการจัดการ
 ประชุมประชาคม

	จัดโครงการ/กิจกรรม
ให้บริการประชาชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน

	๓๐,๐๐๐

	ตามที่กำหนด

	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๒๗


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๑.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
๒
๓

	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก
	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน ๕ เครื่อง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
ตู้จัดเก็บเอกสารจำนวน ๑๐ ตู้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
ตู้บานเลื่อนกระจกจำนวน ๒ ตู้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด

	๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๓๐๐
	อบต.วังโตนด
อบต.วังโตนด
อบต.วังโตนด

	สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๒๘


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๑.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
๕

	จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ
จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐     บีทียู
	ตู้บานเลื่อนทึบจำนวน ๒ ตู้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐     บีทียู 

จำนวน ๒ เครื่อง
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบ
ประมาณ ๑ สำนัก
งานงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑
	๕,๑๐๐
๙๔,๐๐๐
	อบต.วังโตนด
อบต.วังโตนด

	กองคลัง
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๕
	
	๑๑๗,๔๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๒๙


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๑.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๒  แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
๒
๓


	จัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ ๔ ชั้น
จัดซื้อชั้นวางของเข้ามุมอเนกประสงค์ ๔ ชั้น
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ๒ ฝั่งพร้อมกระจก
	ชั้นวางของอเนกประสงค์ ๔ ชั้น
จำนวน ๔ อัน
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
ชั้นวางของเข้ามุมอเนกประสงค์ ๔ ชั้น
จำนวน ๒ อัน
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
โต๊ะเหล็ก ๒ ฝั่งพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
	๑,๖๐๐
๘๐๐
๗,๕๐๐
	อบต.วังโตนด
อบต.วังโตนด
อบต.วังโตนด

	กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๓
	
	๙,๙๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๓๑


	๓๓๐๐


	๓๐


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๑.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๓  แผนงานเคหะชุมชน

	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
๒

	จัดซื้อตู้เหล็ก ๑๐ ลิ้นชัก
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน

	ตู้เหล็ก ๑๐ ลิ้นชัก
จำนวน ๑ อัน
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน
จำนวน ๒ ตู้
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑

	๒,๘๐๐
๑๑,๐๐๐

	อบต.วังโตนด
อบต.วังโตนด

	กองช่าง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๒
	
	๑๓,๘๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๓๑


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๒.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๒.๑  แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ
	เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
	๑๐๐,๐๐๐

	อบต.วังโตนด

	กองการศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๑
	
	๑๐๐,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๓๒


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๓.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
	คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  จำนวน ๔ เครื่อง   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

	๖๔,๐๐๐

	อบต.วังโตนด

	สำนักงานปลัด 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๓๓


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๓.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒
	จัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๒ เครื่อง   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

	๑๕,๘๐๐

	อบต.วังโตนด

	สำนักงานปลัด 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๓๔


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๓.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VAจำนวน ๙ เครื่อง   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

	๒๒,๕๐๐

	อบต.วังโตนด

	สำนักงานปลัด,กองคลัง 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๓
	
	๑๐๒,๓๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๓๕


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๓.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓.๒  แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑

	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  จำนวน ๑ เครื่อง   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

	๒๒,๐๐๐

	อบต.วังโตนด

	กองการศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๓๖


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๓.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓.๒  แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒

	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA 


	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
	๕,๐๐๐

	อบต.วังโตนด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๒
	
	๒๗,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๓๗


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๓.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓.๓  แผนงานเคหะชุมชน
	ลำดับที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)


	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖๑
	พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

	๕,๐๐๐

	อบต.วังโตนด

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๑
	
	๕,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	๓๘


